**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«МАРГУЦЕКСКОЕ» КРАСНОКАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«01» ноября 2024 года № 35

с. Маргуцек

**О внесении изменений в постановление «Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Маргуцекское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края от 25.05.2017 г № 19**

В соответствии со статьей 59 Устава Забайкальского края, статьей 13 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», в целях проведения актуализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Маргуцекское» Краснокаменского муниципального округа Забайкальского края, утвержденную постановлением администрации сельского поселения «Маргуцекское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края от 25 мая 2017 года № 19, администрация сельского поселения «Маргуцекское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Внести следующие изменения в постановление «Об утверждении Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Маргуцекское» Краснокаменского муниципального округа «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края от 25.05.2017 г № 19

**следующие изменения:**

приложение 1 к муниципальной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Маргуцекское»Краснокаменского муниципального округа Забайкальского края изложить в новой редакции (прилагается)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на информационном стенде Администрации сельского поселения, в информационном бюллетене библиотеки сельского поселения и в информационной сети «Интернет»: [www.margucek.ru](http://www.margucek.ru).

ВРИО главы сельского поселения Н.А. Парыгина

|  |
| --- |
| **Приложение № 1**  **к постановлению от «01» ноября 2024 года № 35** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения «Маргуцекское» Краснокаменского муниципального округа Забайкальского края, в отношении которых на период реализации**  **Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Маргуцекское» Краснокаменского муниципального округа Забайкальского края, планируется проведение капитального ремонта общего имущества** | | | | |
|  | | | | |
| № п/п | Наименование муниципального образования Забайкальского края | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 2 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 44 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 3 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 4 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 5 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 6 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 7 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 44 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 8 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 44 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 9 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 44 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 10 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 11 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 46 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 12 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 13 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 14 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 15 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 16 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 46 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 17 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 46 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 18 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 46 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 19 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 48 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 20 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 48 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 21 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 48 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 22 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 48 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 23 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 48 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 24 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 48 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 25 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 48 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 26 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 48 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 27 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 52 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 28 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 52 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 29 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 52 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 30 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 52 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 31 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 52 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 32 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 52 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 33 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 52 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 34 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 52 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 35 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 54 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 36 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 54 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 37 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 54 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 38 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 54 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 39 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 54 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 40 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 54 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 41 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 54 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 42 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 54 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 43 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 54 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 44 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Центральная, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 45 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Центральная, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 46 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Центральная, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 47 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Центральная, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 48 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Центральная, д. 27 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 49 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Центральная, д. 27 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 50 | Краснокаменский муниципальный округ | с. Маргуцек, ул. Центральная, д. 27 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |